# Reunión: sitios web del ministerio — roles y plan técnico

23 de septiembre de 2026

## Respuesta clave: sí, lo que ya pagamos es suficiente

El sitio nuevo en React funciona en BanaHosting tal como está, sin servidores ni servicios externos. IONOS solo guarda el dominio y ya apunta a BanaHosting. No hay que contratar nada nuevo.

Por qué: React no se instala en el servidor. En mi computadora el proyecto se "compila" (npm run build) y queda una carpeta de archivos normales: HTML, CSS, JavaScript e imágenes (hoy pesa 332 KB). BanaHosting solo tiene que entregar esos archivos, que es lo más básico que hace cualquier hosting. No necesita Node.js, ni base de datos, ni PHP.

| Pieza | Quién la da | Ya la tenemos | Costo extra |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio natanalfaro.org | IONOS | Sí (apunta a BanaHosting) | No |
| Servidor web (LiteSpeed, compatible con Apache) | BanaHosting | Sí | No |
| Certificado HTTPS (Let's Encrypt) | BanaHosting | Sí | No |
| Rutas del sitio y seguridad (.htaccess) | BanaHosting | Sí | No |
| Subir archivos (Administrador de archivos / FTP) | BanaHosting (cPanel) | Sí | No |
| Respaldo del código | GitHub (gratis) | Sí | No |

Lo probé, no es teoría. Monté el sitio compilado en un servidor Apache con el mismo .htaccess que usará BanaHosting (LiteSpeed lee las mismas reglas) y verifiqué:

- La portada y /ofrenda cargan bien, incluso entrando directo al enlace o recargando la página.

- Las rutas del WordPress viejo (/wp-admin, /category/...) responden "ya no existe" (410), lo que ayuda a que Google borre el spam.

- Cualquier archivo .php queda bloqueado (403): aunque alguien lograra subir uno, no se ejecuta.

- Las cabeceras de seguridad están activas y el navegador no registra errores.

## Qué pasó y qué ya se hizo

natanalfaro.org fue hackeado: alguien metió dentro del WordPress decenas de enlaces ocultos de casinos y apuestas en indonesio. El visitante no los ve, pero Google sí, y eso daña la reputación del sitio y del nombre del pastor.

Por dónde entraron, lo más probable: plugins viejos. WP Toolkit marca "vulnerabilidades" y "medidas de seguridad críticas" sin aplicar, con Slider Revolution 6.6.5 desactualizado y PHP 7.4, sin soporte desde 2022.

El riesgo mayor: la cuenta de BanaHosting tiene muchos sitios bajo el mismo usuario (casademigloria.org, .com, codicep.org, el-faro.org, consentida.net, adenic y otros). Si entraron a uno, pueden llegar a los demás.

Lo que ya se avanzó

| Tema | Estado |
| --- | --- |
| Diagnóstico de natanalfaro.org y casademigloria.org | Hecho |
| Dominios identificados: natanalfaro.org en IONOS; casademigloria.org y pnam.org en GoDaddy | Hecho |
| Respaldo del sitio hackeado (WP Toolkit) | Falló por permisos en la carpeta updraft; falta repetirlo o hacerlo manual |
| Sitio nuevo de natanalfaro.org sin WordPress (React) | Versión 0.3.1: diseño oscuro, adaptado a celular, con historial de versiones |
| Código respaldado en GitHub | En proceso |
| Plan escrito de limpieza y migración | Hecho (documento aparte) |

Hallazgos a comentar

- pnam.org, el dominio principal del plan de BanaHosting, hoy apunta a un sitio de venta de dominios (Afternic). Parece que se venció y otra persona lo compró. Conviene cambiar el dominio principal del plan a casademigloria.org.

- El código de acceso de BanaHosting llega a un Yahoo (n***@yahoo.com). Quien controle ese correo controla todo el hosting.

- casademigloria.org no está hackeado, pero tiene el feed de Facebook roto, una dirección de ejemplo en Nueva York y textos de plantilla sin cambiar.

pnam.org hoy aparece a la venta en GoDaddy.

## Propuesta de roles

Propongo tres roles con límites claros, de modo que ningún cambio llegue al sitio sin pasar por tres manos:

- Norman desarrolla: diseño, código y control de versiones en GitHub.

- Pastora Tania revisa y aprueba: control de calidad del diseño y del funcionamiento. Como encargada de multimedia y del media team, conoce la imagen del ministerio.

- Jorge opera y publica: hosting, IONOS, correos, seguridad y la publicación en el servidor.

| Tarea | Norman (desarrollo) | Pastora Tania (control de calidad) | Jorge (infraestructura) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño, código y nuevas secciones | Responsable | Consulta | — |
| Control de versiones en GitHub | Responsable | Informada | Consulta |
| Textos, fotos y eventos del sitio | Prepara | Responsable (entrega y aprueba) | — |
| Revisar diseño y funcionamiento antes de publicar | Apoyo | Responsable | — |
| Aprobar que una versión salga al público | Informado | Responsable | Informado |
| Publicar la versión aprobada en BanaHosting | Entrega el paquete | Informada | Responsable |
| Hosting BanaHosting: cuentas, espacio, respaldos | Consulta | — | Responsable |
| Dominios y renovaciones (IONOS, GoDaddy), DNS y HTTPS | Informado | — | Responsable |
| Correos del dominio | — | — | Responsable |
| Seguridad: escaneos, firewall, contraseñas | Consulta | — | Responsable |
| Actualizaciones de WordPress (casademigloria.org y otros) cambiara al migrarse la nueva pagina | Consulta | Informada | Responsable |
| Limpieza del hackeo de natanalfaro.org | Apoyo | — | Responsable |
| Emergencias (sitio caído, hackeo) | Apoyo | Informada | Responsable |

Responsable = lo hace y responde por ello. Consulta = se le pregunta antes. Informado = se le avisa después.

Por qué tiene sentido así

- Separar funciones: quien programa no aprueba ni publica su propio trabajo. Es la práctica estándar para evitar errores y cambios sin control.

- Norman: ya empezó el sitio nuevo y conoce el código. Todo queda en GitHub, así que nadie depende de una sola persona.

- Pastora Tania: asegura que lo publicado represente bien al pastor y al ministerio, en diseño, textos y que todo funcione en el celular.

- Jorge: concentra todo lo del servidor, así que solo una persona toca el hosting, y es quien más experiencia tiene con él.

## Cómo trabajaríamos juntos

La regla base: las cuentas son del ministerio, no de las personas. Cada uno entra con su propio usuario, y el pastor conserva el acceso principal.

Accesos

- BanaHosting: la cuenta principal queda a nombre del ministerio. Jorge tiene su usuario con acceso completo; Norman no necesita acceso al servidor. El código de verificación deja de ir al Yahoo compartido.

- IONOS, GoDaddy y correos: los administra Jorge, con renovación automática activada y acceso de respaldo para el ministerio.

- GitHub: repositorio privado del ministerio. Norman lo administra; Jorge y Pastora Tania tienen acceso para ver el historial.

- Contraseñas: en un gestor compartido (por ejemplo Bitwarden, gratis), nunca por WhatsApp.

Cómo llega un cambio al sitio

- Norman desarrolla el cambio, le pone número de versión (por ejemplo v0.4.0) y envía un link de vista previa.

- Pastora Tania lo revisa en computadora y celular con una lista corta: diseño e imagen, textos y ortografía, enlaces y botones, fotos, y cómo se ve en el celular. Aprueba o pide correcciones.

- Con la aprobación, Norman entrega a Jorge el paquete listo (un ZIP de la versión aprobada, sacado de GitHub).

- Jorge lo publica en BanaHosting y avisa. Pastora Tania confirma que el sitio real quedó igual a lo aprobado.

Nada llega al sitio real sin la aprobación de Pastora Tania, y solo Jorge toca el servidor.

Respaldos

- Jorge: respaldo del servidor y de los WordPress. BanaHosting hace uno diario; conviene guardar además una copia mensual fuera del servidor.

- Norman: el código del sitio nuevo vive en GitHub con todas sus versiones. Si el servidor se pierde, Jorge vuelve a publicar la última versión en minutos.

Reporte mensual (una página, entre los tres)

- Jorge: renovaciones, respaldos, alertas de seguridad, correos y actualizaciones hechas.

- Norman: versiones desarrolladas, cambios incluidos y lo que viene.

- Pastora Tania: versiones aprobadas, observaciones y pedidos del equipo de multimedia.

## Costos y qué no cambia

El sitio nuevo no agrega ningún gasto. Usa el mismo hosting, los mismos dominios y herramientas gratuitas.

| Concepto | Situación | Cambia con el sitio nuevo |
| --- | --- | --- |
| BanaHosting (plan Bana Professional Deluxe) | Pagado; renueva el 7 de abril de 2028 | No |
| Dominio natanalfaro.org (IONOS) | Vence hoy; hay que confirmar la renovación | No |
| Dominio casademigloria.org (GoDaddy) | Pagado hasta 2034 | No |
| GitHub, Git y herramientas de desarrollo | Gratis | — |
| Mantenimiento mensual de Jorge | A definir en la reunión | — |

Ahorros y ventajas al salir de WordPress en natanalfaro.org

- Seguridad: no hay plugins que actualizar, ni base de datos, ni panel de login que atacar. Desaparece la principal causa del hackeo.

- Mantenimiento: el servidor solo guarda archivos, así que el trabajo de Jorge en ese sitio baja mucho.

- Rapidez: el sitio pesa 332 KB y carga más rápido que el WordPress con Slider Revolution.

- Qué no cambia: los correos del dominio, casademigloria.org (sigue en WordPress) y los demás sitios de la cuenta siguen igual.

## Decisiones que pedir en la reunión

Salir con estas respuestas, de la más urgente a la menos:

- Dominio natanalfaro.org: ¿quién tiene la cuenta de IONOS y ya se renovó? (vence hoy)

- Roles: ¿se aprueba el esquema de tres roles? Norman desarrolla y lleva GitHub, Pastora Tania revisa y aprueba, y Jorge maneja hosting, IONOS, correos y seguridad, y publica.

- Limpieza del hackeo: ¿lo asume Jorge, y para cuándo? Incluye respaldo, escaneo y cambio de todas las contraseñas de la cuenta.

- Accesos:

- Sitio nuevo: ¿se aprueba reemplazar el WordPress de natanalfaro.org por el sitio en React?

- Contenido: ¿Multimedia entrega las fotos reales, la biografía actualizada?

Tener abierto en el celular: la vista previa del sitio (v0.3.1) y este documento.

Posibles preguntas

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Hay que pagar algo nuevo? | No. Usa el mismo hosting y dominio; las herramientas de desarrollo son gratis. |
| ¿Y si Norman no está? | El código está en GitHub con instrucciones; Jorge puede volver a publicar cualquier versión aprobada, y otro desarrollador puede continuar. |
| ¿Por qué no seguir con WordPress? | Por los plugins entraron. El sitio nuevo no tiene plugins, base de datos ni login que atacar. |
| ¿Por qué Norman no publica directo? | Para separar funciones: quien programa no aprueba ni sube su propio trabajo. Solo Jorge toca el servidor y solo sale lo que aprobó Pastora Tania. |
| ¿Qué revisa Pastora Tania? | Diseño e imagen del ministerio, textos, fotos, que los botones y enlaces funcionen y que se vea bien en el celular. |
| ¿Se puede editar sin programar? | Los textos están en archivos simples; más adelante se puede añadir un editor visual para el equipo de multimedia. |
| ¿Qué pasa con casademigloria.org? | Sigue en WordPress por ahora, para migrarlo oficialmente después de la página del Pastor. |
| ¿Cuándo estaría listo? | Con fotos, biografía y datos de ofrenda en mano, la primera versión para revisión puede estar en 1 a 2 semanas. |

Actitud: proponer, no competir. El esquema le da a cada uno su espacio, y a Jorge le conviene: un sitio sin WordPress es mucho más fácil de mantener.